# Definición Proyecto APT

Nombre: Martín Alberto Carrere Mosqueira

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: Viña del Mar

## Abstract - Español

EmotionLab es una iniciativa desarrollada en el área de Ingeniería en Informática que busca implementar una solución tecnológica capaz de integrar Inteligencia Artificial con entornos web para analizar, predecir y visualizar las manifestaciones asociadas al estrés académico durante las defensas orales. El proyecto surge a partir de una necesidad presente en el contexto educativo, relacionada con la falta de herramientas objetivas que permitan evaluar tanto el desempeño como las respuestas de los estudiantes en este tipo de situaciones.

Para responder a esta necesidad, se plantea el desarrollo de un sistema ejecutable basado en una arquitectura modular, que integra un modelo predictivo, paneles de visualización interactivos y mecanismos de seguridad destinados a proteger la información recopilada. Entre estos mecanismos se consideran procesos de autenticación robustos y medidas para el almacenamiento seguro de credenciales, aspectos fundamentales debido a la sensibilidad de los datos gestionados por la plataforma.

Desde una perspectiva formativa, el desarrollo de EmotionLab permite aplicar conocimientos relacionados con arquitectura de software, gestión de bases de datos, algoritmos de aprendizaje automático y metodologías de gestión de proyectos. De esta manera, la iniciativa contribuye al fortalecimiento del perfil profesional mediante la implementación práctica de normativas, medidas de protección y buenas prácticas de ciberseguridad dentro de una solución tecnológica funcional.

## Abstract – English

EmotionLab is an initiative developed within the field of Computer Engineering that aims to implement a technological solution capable of integrating Artificial Intelligence with web-based environments to analyze, predict, and visualize manifestations associated with academic stress during oral presentations. The project arises from an existing need in the educational context, particularly the lack of objective tools that allow both student performance and responses to be assessed in these situations.

To address this need, the project proposes the development of an executable system based on a modular architecture that integrates a predictive model, interactive visualization dashboards, and security mechanisms designed to protect the collected information. These mechanisms include robust authentication processes and secure credential storage measures, which are essential due to the sensitive nature of the data handled by the platform.

From an educational perspective, the development of EmotionLab provides an opportunity to apply knowledge related to software architecture, database management, machine learning algorithms, and project management methodologies. In this way, the initiative contributes to strengthening the professional profile by applying regulations, protective measures, and cybersecurity best practices within a functional technological solution.

## Descripción del Proyecto APT

Nombre del proyecto: EmotionLab

Áreas de desempeño:

- Desarrollo de IA

- Programación

- Ingeniería

Competencias relacionadas:

El proyecto se relaciona principalmente con las siguientes competencias del perfil de egreso:

- Analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos informáticos, velar por la seguridad y calidad de los sistemas, aplicaciones e información y proponer nuevas soluciones tecnológicas e integrar y adaptar sistemas existentes.

## Fundamentación del Proyecto APT

Relevancia del Proyecto APT:

El proyecto surge para dar respuesta a una necesidad específica identificada en el proyecto LIDETI del CITT de la sede de Viña del Mar en Duoc UC, EmotionLab: la falta de herramientas tecnológicas para analizar y predecir el desempeño de los estudiantes durante sus presentaciones orales. Esta problemática se sitúa en el contexto académico, impactando directamente a los alumnos que buscan perfeccionar sus habilidades comunicativas y a los docentes que requieren métricas objetivas para evaluarlos. Asumir este desafío es altamente relevante para nuestro campo profesional, ya que nos permite estructurar un proyecto complejo desde cero desarrollando competencias en Inteligencia Artificial (IA), un área muy demandada en la industria actual. Sin embargo nuestro mayor aporte de valor al entorno consta en que no nos limitamos únicamente a entrenar un modelo predictivo, sino que lo transformamos en una solución sistémica real mediante el desarrollo de la arquitectura de un ejecutable de escritorio con interfaz web.

Este sistema integra un manejo robusto de credenciales y seguridad para proteger la gestión de datos sensibles, y disponibiliza la información a través de vistas estructuradas y despliegue de analíticas, optimizaciones de código y visualizaciones dependiendo de roles, logrando traducir las predicciones complejas de la IA en métricas visuales y accionables para el usuario final.

Descripción del Proyecto APT:

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema integral de apoyo tecnológico basado en Inteligencia Artificial (IA) que permita evaluar, analizar y clasificar las distintas reacciones de estrés de los estudiantes durante sus presentaciones orales, transformando esta información en métricas visuales y accionables para los docentes.

Para abordar la problemática de la falta de herramientas objetivas, el proyecto consistirá en una primera etapa en la creación de un modelo predictivo de clasificación entrenado con variables clave de desempeño. Para que este modelo sea funcional y aplicable en un entorno real, la solución se abordará implementando un ejecutable con interfaz web que actuará como sistema central donde se incluirá un manejo robusto de credenciales para resguardar la privacidad de los datos sensibles, vistas estructuradas de gestión de usuarios y analíticas interactivas. De esta manera, se entregará a los profesionales de la psicología y la educación una herramienta segura y visual para monitorear las métricas de los alumnos y evaluar la efectividad de las intervenciones.

Relación del Proyecto con las competencias del perfil de egreso:

El proyecto EmotionLab se relaciona directamente con nuestro perfil de egreso porque nos pone frente a un desafío real: usar la tecnología para generar un impacto positivo y útil. En este caso, el objetivo no era solo investigar teóricamente sobre Inteligencia Artificial (IA) para medir el estrés, sino que requería construir un sistema informático funcional desde cero para que los profesionales de la psicología o docentes pudieran usarlo en la práctica, donde para lograr que esta idea se convirtiera en un software de verdad fue necesario aplicar las competencias que detallamos en nuestras autoevaluaciones.

Por un lado, las competencias de desarrollo de software y arquitectura fueron fundamentales porque el modelo predictivo no funciona por sí solo. Para esto tuvimos que programar la arquitectura del ejecutable, levantando el backend y el frontend, para que la inteligencia artificial lograra comunicarse fluidamente con la interfaz. Además, como el sistema maneja métricas altamente sensibles sobre el estrés de los estudiantes, la competencia de seguridad se volvió clave y esto nos obligó a implementar un sistema de login seguro, proteger credenciales, manejar bien las variables de entorno y asegurar que la información sensible (como datos privados de estudiantes, menciónese RUT o nombre) no quedara expuesta en el código.

Por último, las competencias de bases de datos y gestión de proyectos fueron necesarias para darle estructura a todo el trabajo. A nivel de datos, necesitábamos modelar bien cómo íbamos a guardar la información para luego poder mostrarla de forma ordenada en las analíticas de resultados. Y a nivel operativo, la gestión nos sirvió para controlar las versiones del código en los repositorios, administrar las ramas de desarrollo y solucionar los problemas de integración y arquitectura que siempre surgen al levantar un proyecto de este tamaño, así también manteniendo el orden del proyecto con la documentación. Sin estas competencias, el proyecto se habría quedado en un simple algoritmo y no en el sistema ejecutable seguro que logramos armar.

Relación con mis intereses profesionales:

EmotionLab se relaciona directamente con mis intereses profesionales, principalmente con mi orientación hacia el área de la ciberseguridad. El desarrollo del proyecto me permite aplicar estos conocimientos en un contexto real, especialmente debido a que la plataforma manejará información sensible de estudiantes y, por lo tanto, requiere considerar medidas de protección durante sus distintas etapas de desarrollo. Aspectos como la autenticación, protección de credenciales, control de acceso y desarrollo seguro permiten complementar mi formación y acercarme a situaciones que podría enfrentar posteriormente en el ámbito laboral.

Además, el proyecto me permite fortalecer conocimientos de desarrollo de software, bases de datos, arquitectura e Inteligencia Artificial, áreas que considero importantes para complementar mi perfil profesional. Comprender cómo se construyen e integran los diferentes componentes de un sistema me permite tener una visión más completa al momento de analizar sus posibles riesgos y vulnerabilidades. A su vez, la gestión y planificación involucradas en el desarrollo de EmotionLab se relacionan con mi interés por adquirir capacidades de gestión que puedan ser aplicadas en futuros proyectos tecnológicos y, especialmente, en proyectos relacionados con ciberseguridad.

Factibilidad de desarrollo:

Creemos que es totalmente factible desarrollar nuestro Proyecto APT dentro de los plazos establecidos considerando la duración del semestre, porque contamos con el tiempo adecuado para abarcar todas las fases del ciclo de vida del software, desde la integración del modelo de IA hasta el despliegue del sistema web. Además, las horas asignadas a la asignatura nos proporcionan un espacio estructurado que es vital para coordinar el trabajo en equipo, unificar nuestros avances en el código y recibir retroalimentación.

En cuanto a los materiales requeridos, al ser un proyecto de base tecnológica, los recursos son altamente accesibles porque principalmente necesitamos nuestros computadores personales, conexión a internet y herramientas de desarrollo. Nos apoyaremos en entornos de desarrollo, repositorios en la nube como GitHub para el control de versiones, y plataformas como Google Colab para procesar los datos del modelo predictivo, junto con AWS para lograr recibir los datos desde el backend.

Por otro lado, los factores externos que podrían dificultar el desarrollo son los problemas de integración tecnológica, tales como conflictos al fusionar código, bloqueos de seguridad del sistema operativo al empaquetar aplicaciones, o fallas en el enrutamiento de puertos. Para solucionar y mitigar estos riesgos, hemos implementado estrategias claras: un manejo estricto del repositorio trabajando mediante ramas de desarrollo (rama dev) para evitar sobreescrituras, y la decisión arquitectónica de consumir APIs externas modernas en lugar de depender de protocolos nativos que suelen ser bloqueados por firewalls, asegurando así la estabilidad del sistema.

## Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un sistema ejecutable con interfaz web para evaluar, analizar y predecir las distintas reacciones de estrés de los estudiantes durante presentaciones orales.

Objetivos específicos:

- Entrenar el modelo predictivo inicial para validar la base funcional del sistema utilizando datos de prueba.

- Construir la arquitectura del ejecutable con interfaz web para desplegar las analíticas de resultados de forma local.

- Implementar un sistema de seguridad y autenticación para proteger las rutas y la privacidad de los usuarios.

- Integrar el modelo predictivo modificado al sistema central para asegurar la precisión utilizando los datos escolares reales.

## Metodología

Para el desarrollo de EmotionLab utilizaremos el marco de trabajo SCRUM, adaptado a un contexto de desarrollo académico de 15 semanas. En lugar de un enfoque lineal, el proyecto se dividirá en 4 Sprints principales enfocados en entregas iterativas e incrementales. Para asegurar el control y la mejora continua, el equipo implementará las siguientes ceremonias ágiles recurrentes:

- Sprint Planning: Al inicio de cada Sprint, el equipo definirá los requerimientos técnicos, asignará los roles de desarrollo de la semana y establecerá los objetivos específicos del ciclo (como la configuración del ejecutable o el entrenamiento del modelo predictivo).

- Daily Meetings: Considerando el entorno universitario, el equipo realizará reuniones de sincronización de manera remota (2 a 3 veces por semana) para revisar el avance de las tareas, identificar bloqueos técnicos tempranos y gestionar el control de versiones en GitHub.

- Sprint Review: Al finalizar cada Sprint, el equipo presentará un incremento funcional del sistema (avances del ejecutable, vista web o modelo de IA) para obtener validación y retroalimentación directa del docente.

- Sprint Retrospective: Al cierre de cada iteración, el equipo evaluará internamente el proceso de trabajo, analizando los obstaculizadores enfrentados (como conflictos al fusionar código) y los facilitadores, para aplicar mejoras prácticas de cara al siguiente Sprint.

Dicho eso, los lenguajes y programas técnicos para cada apartado o Sprint (menciónese interfaz web, ejecutable, modelo IA) son: Google Colab para la creación y entrenamiento de IA, VSC y Github junto a Flask, React + Vite, JWT y Node js para el backend y frontend, Firebase para la base de datos con una futura migración en AWS y computadores personales para la creación del proyecto.

En cuanto al manejo de datos, dado que el proyecto requiere la toma de datos reales de estudiantes en un recinto escolar para la validación del modelo, se implementará un protocolo estricto de ética y privacidad. Esto contempla la solicitud de autorización formal al colegio y consentimientos informados a los participantes o sus apoderados. Para proteger esta información sensible vinculada al estrés de los menores, todos los datos recolectados serán completamente anonimizados antes de su procesamiento, asegurando que el sistema analice las métricas sin vincularlas en ningún momento a la identidad personal de los estudiantes.

Como equipo, llegamos a la conclusión de que el trabajo podríamos distribuirlo entre nuestras fortalezas y con roles en el proyecto:

Martin Carrere - AI Support  & General Developer (Apoyo IA, Frontend y Backend): Responsable de apoyar los distintos frentes de desarrollo y asegurar la integración técnica del sistema.

Funciones:

- Asistir en el procesamiento de datos y apoyo general en el entrenamiento del modelo de IA.

- Brindar soporte operativo en el desarrollo de vistas (Frontend) y lógica de servidor (Backend).

- Colaborar en las tareas asignadas durante los sprints para apoyar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Emily González - Lead AI Engineer & DevOps (Creadora IA, API y Gestión de Repositorios): Responsable principal del núcleo de Inteligencia Artificial y la administración del entorno de desarrollo, encargada de la lógica del sistema.

Funciones:

- Diseñar, entrenar y evaluar el modelo predictivo de Inteligencia Artificial.

- Desarrollar la API de conexión para integrar el modelo de IA con el sistema web.

- Administrar el control de versiones y la gestión de ramas en los repositorios del proyecto.

- Crear el ejecutable final del proyecto.

- Brindar soporte transversal en tareas de desarrollo Frontend y Backend cuando el sistema lo requiere.

Lorena Calfin - Scrum Master & UI/UX Developer  (Gestión de documentos, Apoyo Frontend y Backend): Responsable de la documentación técnica, la gestión metodológica y el aseguramiento de la integración del software, encargada de la visualización del sistema.

Funciones:

- Liderar la redacción y estructuración de toda la documentación técnica, manuales y entregables formales del proyecto.

- Diseñar y desarrollar la estructura principal del frontend, construyendo la navegación, los menús y  apartados funcionales, definiendo el estándar visual y la base arquitectónica del sitio web.

- Garantizar integración de los componentes del sistema, brindando soporte técnico directo en la resolución de problemas de arquitectura tanto en el Frontend como en el Backend.

## Evidencias

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de requerimientos | Documento con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Permite demostrar que se realizó el análisis inicial de la problemática y que las funcionalidades fueron definidas antes del desarrollo |
| Avance | Diseño de arquitectura | Diagrama que representa la arquitectura y comunicación entre frontend, backend, base de datos y modelo de IA | Permite evidenciar la planificación técnica de la solución y la integración de sus componentes |
| Avance | Sprint 1: Modelo predictivo de clasificación | Entrenar el modelo predictivo de clasificación inicial para validar la base funcional del sistema utilizando datos de prueba | Permite demostrar el desarrollo del componente encargado de realizar las predicciones |
| Avance | API de conexión | Desarrollo e implementación de la API para permitir la transformación y comunicación de los datos | Permite evidenciar el puente de comunicación técnica necesario entre el backend y el modelo de IA antes de la integración visual |
| Avance | Sprint 2: Ejecutable con interfaz web y analíticas | Construir la arquitectura del ejecutable con interfaz web para desplegar las analíticas de resultados | Permite evidenciar el avance en la implementación visual del sistema |
| Avance | Sprint 3: Autenticación y seguridad de datos | Implementar un sistema de seguridad y autenticación para proteger las rutas y la privacidad de los usuarios | Permite demostrar la aplicación de medidas de seguridad para proteger la información |
| Final | Sprint 4: Sistema integrado | Ejecutar la extracción, migración y nueva integración del modelo modificado para asegurar la precisión con datos reales escolares | Permite comprobar el cumplimiento del objetivo general del proyecto |
| Final | Pruebas funcionales y de seguridad | Registro de pruebas realizadas, resultados y correcciones aplicadas | Permite demostrar la validación del sistema y la identificación de oportunidades de mejora |
| Final | Documentación técnica | Documento con arquitectura, funcionamiento, instalación y aspectos de seguridad junto con documentos técnicos de Scrum. | Permite respaldar y facilitar la comprensión, mantenimiento y continuidad de la solución |

## 7. Plan de Trabajo

| Competencia / Unidad de competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Fase 1: Definición de objetivos | Se dictan los objetivos del proyecto basados en la necesidad, alcance y entregables | Documentos de Google | 1 semana | Equipo EmotionLab | Al realizar esto, se cuenta con claridad en el alcance inicial del proyecto, pero podemos encontrar como obstáculo una posible ambigüedad en los requerimientos |
| Trabajo colaborativo | Fase 1: Definición de roles del equipo | Se dictan los roles que seguirán los miembros del equipo de trabajo | Documentos de Google y reunión con el equipo | 1 semana | Equipo EmotionLab | La distribución de tareas según las fortalezas será un facilitador clave, aunque un obstáculo principal será lograr equilibrar equitativamente la carga de horas |
| Arquitectura de software | Fase 1: Planificación y arquitectura | Se define de una manera correcta la arquitectura y obtenemos los requerimientos funcionales y no funcionales | Documentos de Google | 2 semanas | Equipo EmotionLab | El uso de herramientas en la nube actuará como facilitador del diseño colaborativo, pero puede ser un obstáculo la complejidad técnica al estructurar los componentes |
| Gestión ágil (Scrum) | Fase 2: Ceremonias ágiles | Plannings, dailys, reviews y retrospectivas periódicas | Modalidad remota o sala de clases, Documentos de Google | 11 semanas (fase 2 completa) | Equipo EmotionLab | Estas ceremonias son un facilitador para asegurar la mejora continua iterativa, aunque coordinar los horarios de reunión del equipo será un obstáculo constante |
| Inteligencia Artificial | Fase 2 Sprint 1: Modelo predictivo inicial | Se empieza la extracción de datos y modelado funcional de IA, basado en un modelo de clasificación | Google Colab, Python | 2 semanas | Emily González + Martin Carrere | El prototipado rápido en Google Colab es una ventaja, pero la limpieza y el formato de los datos inventados presentarán un obstáculo |
| Desarrollo Backend | Fase 2: Creación de API de conexión | Se crea una API desde 0 que permite que los datos se transformen para el posterior uso | Github, Visual Studio Code, Python y node.js | 2 semanas | Emily González | El uso de frameworks modernos es un facilitador para este desarrollo, pero existe un obstaculizador real por posibles bloqueos de puertos al levantar el servidor |
| Diseño UX/UI y Frontend | Fase 2 - Sprint 2: Interfaz web de ejecutable y analíticas | Se empieza el desarrollo de la arquitectura del ejecutable para desplegar las analíticas de resultados | Github, Visual Studio Code, React + Vite. Flask, JWT y node.js | 2 semanas | Equipo EmotionLab | El manejo estricto de ramas (dev) funcionará como facilitador del trabajo, buscando evitar el obstáculo clásico de los conflictos al fusionar el código |
| Seguridad informática | Fase 2 - Sprint 3: Seguridad y autenticación | Se implementa la protección de rutas y privacidad mediante un sistema de seguridad y autenticación | Github, Visual Studio Code | 2 semanas | Equipo EmotionLab | La implementación mediante estándares de la industria será un facilitador, pero los firewalls y bloqueos de seguridad del sistema operativo serán un obstáculo a superar |
| Integración de sistemas | Fase 2 - Sprint 4: Integración del modelo modificado | Se ejecuta la migración y nueva integración del modelo modificado al sistema central junto con la optimización de código | Electron, Github, Visual Studio Code | 1 semana | Emily González + Martin Carrere | Usar Electron es un facilitador para la compilación, pero se debe considerar como obstaculizador cualquier fallo de compatibilidad técnica al empaquetar el ejecutable final |
| QA / Testing | Fase 2: Toma de datos reales y usabilidad en un entorno real del sistema | Se obtienen datos reales y se observa si funciona correctamente | Sistema EmotionLab | 1 semana | Equipo EmotionLab | La buena disposición del colegio es un facilitador invaluable para esta fase, pero los retrasos logísticos o la falta de permisos actuarán como un fuerte obstáculo |
| Documentación de software | Fase 2 - Pruebas y documentación | Se realizan pruebas al programa (estáticas) y se entrega la respectiva documentación del proyecto | Visual Studio Code, Documentos de Google, Excel | 1 semana | Lorena Calfin | El registro ordenado de los Sprints previos será un gran facilitador, aunque el tiempo extra requerido para redactar todos los manuales técnicos será el principal obstáculo |
| Habilidades de comunicación | Fase 3 - Defensa del proyecto EmotionLab | El equipo presenta el funcionamiento y explica las funciones y tecnologías usadas en EmotionLab | Sala de clases | 3 semanas | Equipo EmotionLab | Llegar con un ejecutable completamente estable es el mayor facilitador para esta etapa, siendo el principal obstaculizador los posibles fallos técnicos del hardware en la sala de clases |

## Carta Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Definición de objetivos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1: Definición de roles del equipo |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 1: Planificación y arquitectura |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Ceremonias ágiles |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| Fase 2 Sprint 1: Modelo predictivo inicial |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Creación de API de conexión |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - Sprint 2: Interfaz web de ejecutable y analíticas |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - Sprint 3: Seguridad y autenticación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2 - Sprint 4: Integración del modelo modificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Toma de datos reales y usabilidad en un entorno real del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Fase 2 - Pruebas y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Fase 3 - Defensa del proyecto EmotionLab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |

## Conclusión individual

EmotionLab represents an important opportunity to apply and strengthen my knowledge in software development, data analysis, Artificial Intelligence, and cybersecurity within a real technological project. The development of the platform allows me to put into practice concepts related to secure authentication, credential protection, software architecture, data management, and system validation. At the same time, working collaboratively on the project will help me improve my communication, teamwork, and project management skills, which are important aspects of my professional development and future career in cybersecurity.

## 11. Individual Reflection

Throughout my studies in Computer Engineering, I have developed a strong interest in cybersecurity, complemented by knowledge in programming, database management, data analysis, and Artificial Intelligence. Although I have acquired a solid technical foundation, I recognize the importance of continuing to develop my practical experience, particularly in areas such as backend development, software architecture, and the implementation of secure systems. My professional goal is to specialize in cybersecurity while continuing to strengthen my technical and management skills. I am particularly interested in vulnerability analysis, information protection, and secure software development, while also developing the ability to participate in and eventually lead technology and cybersecurity projects. In this context, EmotionLab represents an opportunity to connect my current knowledge with practical experience and continue building the skills required for my professional future.