# PROPUESTA DE KPI Y KRI PARA LA VALIDACIÓN DE EMOTIONLAB

Para validar el sistema EmotionLab, orientado al análisis y predicción del estrés y desempeño de estudiantes durante presentaciones orales, es necesario establecer indicadores clave de desempeño (KPI) e indicadores clave de riesgo (KRI) que permitan evaluar tanto el cumplimiento de los objetivos del proyecto como los factores que podrían afectar su funcionamiento.

Los indicadores propuestos se concentran en cinco áreas principales:

- Calidad y desempeño del modelo de Inteligencia Artificial, evaluando su capacidad para generar predicciones consistentes a partir de los datos disponibles.

- Usabilidad y experiencia de usuario, verificando que la plataforma web sea comprensible, clara y fácil de utilizar.

- Funcionamiento e integración del sistema, comprobando que frontend, backend, AWS, modelo IA e Informe funcionen correctamente de manera conjunta.

- Seguridad y control de acceso, verificando la correcta aplicación de autenticación y de los roles Admin y Especialista.

- Visualización y utilidad del Informe de Bienestar, evaluando si las predicciones y métricas generadas son presentadas de manera clara y útil para los usuarios.

Los KRI permitirán complementar estos indicadores identificando señales tempranas de problemas relacionados con el modelo, integración tecnológica, seguridad, datos, rendimiento y experiencia de usuario.

# 1. KPI DE DESEMPEÑO DEL MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

| ID | KPI | Descripción | Relación con el objetivo | Instrumento / Métrica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rendimiento del modelo | Mide la capacidad del modelo para realizar correctamente las clasificaciones definidas. | Permite validar el objetivo de desarrollar un modelo predictivo funcional. | Accuracy, Precision, Recall, F1-Score u otra métrica definida según el modelo. | Permite determinar objetivamente el desempeño del modelo. |
| 1.2 | Consistencia de las predicciones | Evalúa la estabilidad de los resultados generados por el modelo. | Aporta confiabilidad a los resultados utilizados por la plataforma. | Comparación de resultados sobre conjuntos de prueba. | Resultados inconsistentes pueden disminuir la utilidad del sistema. |
| 1.3 | Tiempo de respuesta de predicción | Mide el tiempo requerido para obtener una predicción. | Contribuye al funcionamiento fluido de la plataforma. | Tiempo promedio de procesamiento. | Una respuesta demasiado lenta afecta la experiencia de usuario. |
| 1.4 | Cobertura de datos procesables | Mide la proporción de registros que pueden ser procesados correctamente por el modelo. | Permite verificar que el sistema pueda trabajar con los datos disponibles. | % de registros procesados correctamente. | Permite detectar problemas de datos antes de generar predicciones. |

# 2. KPI DE USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

| ID | KPI | Descripción | Relación con el objetivo | Instrumento / Métrica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Satisfacción del usuario | Evalúa la percepción general del usuario respecto al sistema. | Contribuye a la aceptación de EmotionLab por parte de sus usuarios. | Encuesta tipo Likert. | Permite conocer la percepción general de la plataforma. |
| 2.2 | Facilidad de uso | Mide qué tan sencillo resulta utilizar las principales funcionalidades. | Favorece el uso de la plataforma por usuarios no técnicos. | Encuesta / escala de 1 a 5. | Una interfaz compleja puede dificultar el aprovechamiento del sistema. |
| 2.3 | Tasa de completitud de tareas | Mide el porcentaje de usuarios que logra completar correctamente tareas definidas. | Permite validar la funcionalidad de la plataforma. | % de tareas completadas correctamente. | Permite evaluar el funcionamiento desde la perspectiva del usuario. |
| 2.4 | Tasa de errores de interacción | Mide la cantidad de errores cometidos durante el uso del sistema. | Permite detectar problemas de navegación o diseño. | Errores por sesión / tarea. | Un número elevado puede indicar problemas de usabilidad. |

# 3. KPI DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

| ID | KPI | Descripción | Relación con el objetivo | Instrumento / Métrica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Integración de componentes | Evalúa el correcto funcionamiento conjunto de frontend, backend, AWS, IA e Informe. | Permite validar que el modelo forme parte de una solución informática integral. | Pruebas de integración. | El proyecto no debe limitarse al modelo IA, sino funcionar como sistema completo. |
| 3.2 | Tasa de operaciones exitosas | Mide el porcentaje de operaciones realizadas correctamente. | Permite evaluar la estabilidad del sistema. | % de solicitudes exitosas. | Permite detectar fallas en backend o servicios externos. |
| 3.3 | Disponibilidad del sistema | Mide la proporción de tiempo en que el sistema se encuentra operativo. | Contribuye a la disponibilidad de la solución. | % de disponibilidad durante pruebas. | Permite verificar que el sistema pueda ser utilizado cuando sea requerido. |
| 3.4 | Persistencia correcta de datos | Evalúa si la información enviada a AWS se almacena correctamente. | Permite validar el almacenamiento de evaluaciones y resultados. | % de operaciones de almacenamiento exitosas. | La pérdida o inconsistencia de información afecta directamente al sistema. |

# 4. KPI DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

| ID | KPI | Descripción | Relación con el objetivo | Instrumento / Métrica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Autenticación exitosa | Mide el porcentaje de intentos válidos que son procesados correctamente. | Permite validar el acceso controlado al sistema. | Pruebas de autenticación. | La autenticación es fundamental para proteger la información. |
| 4.2 | Cumplimiento de permisos por rol | Evalúa si Admin y Especialista reciben únicamente los permisos correspondientes. | Permite validar la separación de responsabilidades. | Pruebas de autorización. | Evita accesos indebidos a información o funcionalidades. |
| 4.3 | Bloqueo de accesos no autorizados | Mide la capacidad del sistema para rechazar accesos indebidos. | Contribuye a la protección de datos sensibles. | Pruebas de seguridad. | Permite comprobar que las restricciones realmente funcionen. |
| 4.4 | Protección de credenciales | Evalúa el correcto manejo de información sensible. | Protege las credenciales y configuraciones del sistema. | Revisión de código y configuración. | Evita exponer claves o información sensible. |

# 5. KPI DEL INFORME DE BIENESTAR

| ID | KPI | Descripción | Relación con el objetivo | Instrumento / Métrica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Correcta visualización de métricas | Evalúa si los resultados almacenados se representan correctamente. | Permite transformar las predicciones en información visual. | Comparación entre datos almacenados e Informe. | Evita que el usuario reciba información incorrecta. |
| 5.2 | Completitud del Informe | Mide el porcentaje de métricas requeridas que son visualizadas. | Contribuye al objetivo de disponer de información accionable. | % de métricas disponibles. | Permite comprobar que el Informe cumpla su función. |
| 5.3 | Comprensión de resultados | Evalúa si el usuario comprende la información presentada. | Permite que los resultados de IA sean útiles para usuarios finales. | Encuesta / prueba de comprensión. | Una predicción técnicamente correcta pierde utilidad si no puede interpretarse. |
| 5.4 | Tiempo de consulta | Mide el tiempo requerido para obtener y visualizar información. | Contribuye a una experiencia eficiente. | Tiempo promedio de carga. | Permite detectar problemas de rendimiento de datos a la hora de descargar el informe. |

# PROPUESTA DE KRI PARA VALIDACIÓN DE EMOTIONLAB

Los KRI (Key Risk Indicators) permitirán detectar señales de alerta que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

A diferencia de los KPI, estos indicadores no buscan medir directamente el éxito del sistema, sino identificar condiciones que podrían representar un riesgo y requerir acciones correctivas.

# 6. KRI DEL MODELO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

| ID | KRI | Riesgo asociado | Causa potencial | Métrica de alerta / Umbral | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Bajo rendimiento del modelo | Predicciones poco confiables | Datos insuficientes, variables poco representativas o modelo inadecuado | Resultado bajo respecto al umbral definido para la métrica seleccionada | Revisar datos, variables y modelo. |
| 6.2 | Alta cantidad de predicciones inválidas | Resultados incompletos o incorrectos | Datos faltantes o incompatibles | > 10% de registros no procesables | Validar y preparar nuevamente los datos. |
| 6.3 | Tiempo elevado de predicción | Lentitud del sistema | Modelo o infraestructura poco eficiente | Tiempo superior al definido en las pruebas | Optimizar procesamiento o infraestructura. |
| 6.4 | Variación excesiva de resultados | Baja confiabilidad | Cambios en los datos o comportamiento inestable | Diferencias significativas entre pruebas equivalentes | Revisar configuración y proceso de entrenamiento. |

# 7. KRI DE USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO

| ID | KRI | Riesgo asociado | Causa potencial | Métrica de alerta / Umbral | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Alta tasa de abandono | Baja usabilidad o problemas técnicos | Navegación confusa o errores del sistema | > 20% de usuarios abandona una tarea | Simplificar navegación y corregir errores. |
| 7.2 | Alta tasa de errores | Interfaz poco clara | Diseño confuso o instrucciones insuficientes | > 20% de usuarios comete errores | Mejorar interfaz e instrucciones. |
| 7.3 | Baja satisfacción | Baja aceptación del sistema | Experiencia poco intuitiva | Promedio < 3/5 | Identificar problemas mediante encuesta y corregirlos. |

# 8. KRI DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

| ID | KRI | Riesgo asociado | Causa potencial | Métrica de alerta / Umbral | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Alta cantidad de errores de integración | Componentes incompatibles | Problemas entre frontend, backend, AWS o IA | > 10% de pruebas de integración fallidas | Revisar interfaces y comunicación entre componentes. |
| 8.2 | Fallos de conexión con AWS | Pérdida o indisponibilidad de datos | Problemas de configuración o conexión | > 5% de operaciones fallidas | Revisar conexión, configuración y manejo de errores. |
| 8.3 | Fallos del ejecutable | Imposibilidad de utilizar el sistema | Problemas de empaquetado o entorno | Cualquier error crítico de inicio | Revisar proceso de empaquetado y entorno de ejecución. |
| 8.4 | Retraso del cronograma | Incumplimiento de fechas | Problemas técnicos o sobrecarga de tareas | > 10% de desviación | Reorganizar tareas y priorizar funcionalidades críticas. |

# 9. KRI DE SEGURIDAD

| ID | KRI | Riesgo asociado | Causa potencial | Métrica de alerta / Umbral | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Acceso indebido por rol | Exposición de información | Reglas de autorización incorrectas | Cualquier acceso no autorizado | Corregir reglas y realizar pruebas de seguridad. |
| 9.2 | Credenciales expuestas | Compromiso de seguridad | Claves almacenadas en código o repositorio | Cualquier credencial expuesta | Revocar credencial y trasladarla a configuración segura. |
| 9.3 | Fallos de autenticación | Usuarios legítimos sin acceso | Problemas del sistema de autenticación | Aumento significativo de errores | Revisar autenticación y configuración. |
| 9.4 | Datos accesibles sin autorización | Exposición de información sensible | Reglas incorrectas en AWS/backend | Cualquier acceso no autorizado | Corregir reglas y validar permisos. |

# 10. KRI DEL INFORME

| ID | KRI | Riesgo asociado | Causa potencial | Métrica de alerta / Umbral | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Métricas incorrectas | Interpretación errónea de resultados | Error de procesamiento o consulta | Cualquier diferencia entre fuente e Informe | Revisar consultas y procesamiento. |
| 10.2 | Métricas incompletas | Información insuficiente para el usuario | Datos faltantes o errores de consulta | > 10% de métricas requeridas ausentes | Revisar almacenamiento y consultas. |
| 10.3 | Tiempo elevado de carga | Mala experiencia de usuario | Consultas o procesamiento poco eficientes | Tiempo superior al establecido en pruebas | Optimizar consultas y procesamiento. |

# 11. Relación entre KPI y KRI

Los KPI y KRI deberán utilizarse conjuntamente para obtener una visión completa del estado del proyecto.

EMOTIONLAB

│

┌──────────┴──────────┐

▼                     ▼

KPI                   KRI

│                     │

▼                     ▼

¿Funciona?           ¿Qué puede fallar?

│                     │

▼                     ▼

Desempeño              Señales de alerta

│                     │

└──────────┬──────────┘

▼

Toma de decisiones

│

▼

Mejora del sistema

Por ejemplo, un KPI puede indicar que el Informe presenta correctamente el 98% de las métricas, mientras que un KRI puede alertar que el tiempo de carga está aumentando progresivamente. De esta manera, el sistema puede considerarse funcional actualmente, pero existir una señal temprana de un problema futuro.

# 12. Criterios generales de evaluación

Los valores de alerta propuestos son referencias iniciales y deberán ajustarse durante las pruebas del sistema y de acuerdo con las condiciones reales de EmotionLab.

Para la evaluación final se deberán considerar:

- Resultados reales del modelo IA.

- Resultados de pruebas funcionales.

- Resultados de pruebas de integración.

- Resultados de pruebas de seguridad.

- Evaluación de usuarios.

- Rendimiento del sistema.

- Cumplimiento de requerimientos.

- Cumplimiento del cronograma.

Los indicadores deberán registrarse durante las etapas de prueba para generar evidencia objetiva del funcionamiento de la solución.

# 13. Conclusión

La incorporación de KPIs y KRIs permitirá evaluar EmotionLab de manera objetiva, complementando la documentación técnica con indicadores cuantificables de desempeño y riesgo.

Los KPI permitirán determinar si el modelo IA, la plataforma web, la integración tecnológica, la seguridad y el Informe cumplen con los objetivos establecidos.

Los KRI, por su parte, permitirán identificar anticipadamente problemas relacionados con el rendimiento del modelo, calidad de datos, integración, seguridad, usabilidad y ejecución del sistema.

En conjunto, estos indicadores permitirán demostrar no solo que EmotionLab fue desarrollado, sino también qué tan bien funciona, qué riesgos presenta y qué acciones deben realizarse para mantener la calidad de la solución.